Obec Střítež

Střítež č.p.118

Střítež u Čes. Těšína

739 59

Zadávací dokumentace pro

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Chodník u Obecního úřadu ve Stříteži – II. etapa

Obsah zadávací dokumentace :

Úvod

Článek 1.	Předmět veřejné zakázky

Článek 2.	Obchodní podmínky včetně platebních podmínek

Článek 3.	Technické podmínky

Článek 4.	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Článek 5.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Článek 6.	Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Článek 7.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Přílohy zadávací dokumentace :

• č.1 návrh SoD včetně Obchodních podmínek

• č.2 čestné prohlášení

• č.3 soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

• č.4 projektová dokumentace zprac. DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec, IČ 60778288, DIČ CZ 60778288. ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č. 1100470, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava

# Úvod

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů zadávanou v zadávacím řízení v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek obce Střítež.

Veřejný zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona o veřejných zakázkách. Na tuto zakázku se níže uvedená ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, užijí pouze přiměřeně a pouze v tom rozsahu, v jakém je na něj přímo odkazováno.

## článek 1.	Předmět veřejné zakázky

  - Předmět zakázky

Předmět VZ : Stavba je charakterizována jako chodník. Sloužit bude výhradně pro pěší. V místech, kde jsou plánovány sjezdy k přilehlým parcelám určeným k výstavbě rodinných domků, chodník bude výškově a skladebně upraven pro pojezd osobními vozidly. Chodník v celé své délce výškově kopíruje přilehlou silnici III/4763. Terén stavby lze charakterizovat jako rovinatý. Výškový rozdíl mezi nejnižším bodem stávajícího terénu a bodem nejvyšším je cca 3m. Pozemek stavby je v převážné části tvořen travnatou plochou a nezpevněnou krajnicí silnice III/4763. V místě stavby se nenachází vzrostlá zeleň. Pro odvod dešťových vod ze silnice budou zřízené nové uliční vpusti napojené na novou kanalizaci srážkových vod. Uliční vpust je navržena 1. Součástí nové dešťové kanalizace je výustní objekt do stávající příkopy na konci chodníku. Komunikační šířka chodníku je 1,5m. Do šířky jsou započítané i zapuštěné lemující obrubníky. Stavba bude realizována ve dvou etapách. etapa – délka 68,68m – km 0,268 00 – 0,336 68 Základní údaje o stavbě I. a II. etapy: SO 01 Chodník Celková délka v ose je 336,68m. Povrch ze zámkové dlažby – 505m2 SO 02 Dešťová kanalizace Délka potrubí – cca 210m Nově zatravněná plocha – cca 370m2 Přesné vymezení předmětu VZ je popsáno v technické části zadávací dokumentace stavby, která tvoří přílohu č.4 zadávací dokumentace.

  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zadávací dokumentace obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě. /příloha č.3/

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / „slepý rozpočet“ / je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

  - Vymezení předmětu zakázky dle CPV

| Název | CPV | Měrná jednotka | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| Chodníky a jiné zpevněné plochy | 45233160-8 | kpl | 1 |

1.4	Lhůty plnění

Termín zahájení stavby – 05/2013

Termín ukončení stavby – dle návrhu zhotovitele, nejpozději do 08/2013

1.5	Omezující podmínky pro lhůtu realizace veřejné zakázky

Při zpracování nabídky musí dodavatel respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky následující omezení:

1. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení.

2. Termín zahájení stavebních prací na II.etapě stavby je závislý na zajištění stavebního povolení pro tuto etapu. V případě, že toto nebude dořešeno do termínu zahájení stavby, bude termín ukončení stavby úměrně posunut dle dohody s objednatelem a tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

článek 2.	Obchodní podmínky včetně platebních podmínek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze č.1 této zadávací dokumentace – návrh smlouvy o dílo.

Platební podmínky

### Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

### Fakturace bude prováděna měsíční fakturací dle odsouhlaseného soupisu provedených prací.

### Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů.

článek 3.	Technické podmínky

Jsou součástí projektové dokumentace zprac. DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec,

IČ 60778288, DIČ CZ 60778288, ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAITč.1100470,autorizovaný technik  v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava .

a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Pokud se v projektové dokumentaci nebo soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného  standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

článek 4.	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

4.1	Požadavky na zpracování ceny

Nabídková cena bude zpracována v členění podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / „slepý rozpočet“ /  obsaženého v zadávací dokumentaci. Jednotlivé položky ve slepém rozpočtu zahrnují dodávku i montáž.

Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH .

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem  apod.)

Nabídková cena musí dále obsahovat :

- předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

4.2	Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- celkovou rekapitulací – tj. soupisem všech částí stavby s uvedením jejich celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny ve shodném členění;

- položkovým rozpočtem na jednotlivé části stavby

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby.

článek 5.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Nabídka dodavatele musí obsahovat:

1.	identifikační údaje dodavatele tj. obchodní firma nebo jméno a příjmení, právní forma, sídlo nebo adresa vč. PSČ, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail a URL adresu.

2.		řádně podepsaný návrh smlouvy o dílo osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle Přílohy č.1.

3.		doklady prokazující nabídkovou cenu dle článku 4. této zadávací dokumentace

4.	  doklady a informace prokazující splnění kvalifikace uchazeče v rozsahu dle výzvy – body F.a G.

5. 	  Nabídku dodavatel předloží v  písemné listinné formě.

6. 		Nabídku podá dodavatel v uzavřené obálce. Nabídky se podávají v uzavřené obálce, opatřené na přebalu razítkem uchazeče a označené „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka malého rozsahu – Chodník u Obecního úřadu ve Stříteži - II.etapa“.

článek 6.	Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

článek 7.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

1.        Nabídky budou vypracovány v českém jazyce.

2.	Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá

nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel

všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli

vyřadí ze zadávacího řízení.

3.        Uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty, tj do 31.5.2013.

4.        Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek

5.		Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

6.		Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.

7.		Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro podávání nabídek.

8.		Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

9.		Dodavatel (uchazeč), který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se zadavatelem nebo jiným dodavatelem v tomtéž zadávacím řízení.

Jméno a podpis zadavatele:

Petr Machálek

starosta obce

Ve Stříteži dne 20.03.2013